Risikoanalyse

| Projektbezeichnung | Spritzgussmaschinen Sprachsteuerung |
| --- | --- |
| Projektverantwortlicher |  |
| Verantwortlicher Risikoanalyse | Armin Anton |
| Erstellt am | 28.03.2025 |
| Zuletzt geändert | 03.04.2025 |
| Bearbeitungszustand | In Bearbeitung |
| Dokumentbezeichnung | Risikoanalyse |

Historie der Dokumentversionen

| Version | Datum | Autor | Änderungen/Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28.03.2025 | Armin Anton | Ersterstellung |
| 0.2 | 03.04.2025 | Armin Anton | Zusätzliche Risiken eingetragen |

1 Einleitung:

Softwareprojekte können oft auf unerwartete Probleme stoßen. Diese entstehen durch technische Herausforderungen, Zeitdruck oder menschliche Faktoren. Eine Risikoanalyse hilft, solche Risiken frühzeitig zu erkennen, ihre Auswirkungen einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Das Ziel dieser Analyse ist es, das Projekt sicherer und stabiler zu machen. Durch eine sorgfältige Vorbereitung auf verschiedene Szenarien können Probleme vermieden oder ihre Auswirkungen verringert werden. Die folgende Untersuchung betrachtet die wichtigsten Risiken und gibt Empfehlungen, wie man sie minimieren kann.

Legende für Risikotabellen:

Wahrscheinlichkeit 	0 - 100%

Kritikalität 		0 - 10 (je höher desto kritischer)

2 Prozessrisiken:

| Risiko | Wahrschein- lichkeit | Kritikalität | Vermeidungs- Maßnahmen | Maßnahmen beim Eintreffen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprachbefehle können bei hintergrundgeräuschen nicht erkannt werden | 50% | 8 | Mikrofon näher an Benutzer platzieren, Audio signal vor der benutzung aufbereiten | Backup Tasten auf UI einbauen |
| Sprachbefehle können durch hintergrundgeräusche ausgelöst werden | 50% | 10 | Übereinstimmung muss sehr hoch sein, Audio signal vor der benutzung aufbereiten | Mikrofon stummschalt funktion einbauen, Backup Tasten auf UI einbauen |
| Fehlinterpretation von Sprachbefehlen | 30% | 10 | Beim Abgleichen des Audio signals muss die Übereinstimmung sehr hoch sein | Mikrofon stummschalt funktion einbauen, Backup Tasten auf UI einbauen |
| Das verarbeiten vom Sprachbefehl dauert zu lange | 30% | 5 | Bessere Hardware verwenden, Code effizient und performant schreiben | Backup tasten die den sprachbefehl abbrechen |
| Software reagiert nicht mehr | 20% | 5 | Exceptions / error handling einbauen. Software meldet sich bei fehlern | Software gibt fehler message und schließt sich |

3 Projektrisiken:

| Risiko | Wahrschein- lichkeit | Kritikalität | Vermeidungs- Maßnahmen | Maßnahmen beim Eintreffen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ein oder mehrere Teammitglieder werden Krank | 25 % | 3-9 abhängig von anzahl an Fällen | Es muss genug Zeit eingeplant werden für Ausfälle. | Mit der Fehlenden person kommunizieren falls möglich Home Office |
| Fehleinschätzung der Zeit | 40% | 8 | Frühzeitig mit verschiedenen Aufgaben anfangen | “Überstunden” Mehr Termine zum Arbeiten am Projekt ausmachen, Aufgabenverteilung überdenken |
| Streit unter Teammitgliedern | 25% | 3 | Discord-Server mit Kommunikationsmöglichkeiten um missverständnisse zu hemmen | neutrale Person schlichtet den Streit / gibt vorschläge für verbesserungen |
| Kommunikation wird vernachlässigt, man weis nicht woran andere arbeiten | 30% | 3 | Im Discord Server mitteilen, wer an was arbeitet. | versammeln und ausmachen wer was behandelt. |
| Kunde ist Unzufrieden mit dem Produkt | 50% | 10 | So oft wie möglich den Kunden Fragen zum Produkt stellen. | Software überarbeiten falls möglich |
| Integrationsprobleme beim einbinden der Gussmaschine zur Software | 0% | 1 | Software Modular und Gekapselt entwickeln um einbinden zu vereinfachen | Software muss überarbeitet werden |

4 Produktrisiken:

| Risiko | Wahrschein- lichkeit | Kritikalität | Vermeidungs- Maßnahmen | Maßnahmen beim Eintreffen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Software ist schwierig zu bedienen | 50% | 6 | UI nach standards entwickeln Bedienungsanleitung in der UI selbst einbauen | UI muss überarbeitet werden |
| Mikrofone sind defekt | 5% | 2 | Mikrofone von beschädigungen schützen | Extra Mikrofone bereithalten |
| Schwere Skalierbarkeit für mehr als 10 Befehle | 50% | 1 | mehrere Sprachbefehle hintereinander ermöglichen | Software muss überarbeitet werden |
| Benutzer werden nicht genügend geschult, wie die Software zu benutzen ist. | 20% | 5 | UI nach standards entwickeln Bedienungsanleitung in der UI einbauen | UI muss überarbeitet werden dass selbst Einsteiger zurecht kommen |
| Die Hardware ist von der Software überlastet | 20% | 8 | Performance beim Entwickeln nicht vernachlässigen | Hardware muss angepasst werden |