Grobplanung

| Projektbezeichnung | Spritzgussmaschinen Sprachsteuerung |
| --- | --- |
| Projektverantwortlicher | Armin Anton |
| Verantwortlicher Grobplanung | Armin Anton Jan Benz |
| Erstellt am | 04.04.2025 |
| Zuletzt geändert | 04.04.2025 |
| Bearbeitungszustand | In Bearbeitung |
| Dokumentbezeichnung | Risikoanalyse |

Historie der Dokumentversionen

| Version | Datum | Autor | Änderungen/Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04.04.2025 | Armin Anton | Ersterstellung |
| 0.2 | 11.04.2025 | Armin Anton | kleine änderungen an Modulen, Meilensteine Deadlines eingetragen |

1 Einleitung:

Das Projekt soll ein sprachgesteuertes User Interface für moderne Spritzgussmaschinen entwickeln, welches Befehle von 1 bis 9 annimmt.

Technologien: WPF (Windows), Mikrofon, FFT (Fast Fourier Transform), .NET C#, GUI.

Abgabetermin: 27.06.2025 11:35 Uhr

Die Entwicklung soll nach V-Modell erfolgen

2 Architektur:

### Modul 1: Audioaufnahme

- Mikrofonzugriff über .NET

### Modul 2: Signalverarbeitung

- Fast Fourier Transform

- Mustervergleich zur Ziffernerkennung

### Modul 3: Spracherkennung

- Modellierung der Ziffern 1–9

- Zuordnung der erkannten Ziffer zur Aktion

### Modul 4: GUI (WPF)

- Anzeige von: Zeitsignal, Erkanntem Sprachbefehl

- Benutzerführung gemäß Softwareergonomie

### Modul 5: Tests & Logging

- Logging von Audiodaten & Befehlen

- Tests für Sprachbefehle

3 Meilensteine:

| Phase: | Richttermin |
| --- | --- |
| erster entwurf der GUI | 11.04.2025 |
| Systemanforderungen | 18.04.2025 |
| Systementwurf | 20.04.2025 |
| High-Level-Design | 23.04.2025 |
| Low-Level-Design | 02.05.2025 |
| Implementierung | 23.05.2025 |
| Testing | 13.06.2025 |
| Deployment | 13.06.2025 |
| Dokumentation | 13.06.2025 |