# Post Mortem Analyse

| Projektbezeichnung | Spritzgussmaschine |
| --- | --- |
| Projektverantwortlicher | Armin Anton |
| Verantwortlicher Post Mortem Analyse | Jan Benz |
| Erstellt am | 26.06.2025 |
| Zuletzt geändert | 26.06.2025 |
| Bearbeitungszustand | In Bearbeitung |
| Dokumentenbezeichnung | Post Mortem Analyse.docx |

## Historie der Dokumentenversionen

| Version | Datum | Autor | Anmerkungen/Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 26.06.2025 | Jan Benz | Ersterstellung |

## Projekt

Projektzeitraum 	21.03.2025 - 27.06.2025

Projektteam 		Team Rocket

Ziel			Sprachgesteuerte Spritzgussmaschine

## Ergebnis

Das Projekt wurde rechtzeitig abgeschlossen. Im praktischen Einsatz zeigten sich jedoch Schwächen bei der Genauigkeit der Spracherkennung, insbesondere bei der Erkennung bestimmter Zahlen.

## Was lief gut?

- Die grundlegende Integration von MFCC zur Sprachanalyse konnte erfolgreich umgesetzt werden

- Gute Aufgabenteilung und Kommunikation des Teams

- Projektpräsentation und Dokumentation waren vollständig und termingerecht

## Was lief schlecht?

- Die Spracherkennung, insbesondere bei bestimmten Zahlen, war fehleranfällig

- Relativ große Verzögerung, bis ein Sprachbefehl angezeigt wird

## Ursachenanalyse

- Zu wenig Erfahrung mit Spracherkennungsalgorithmen

- Zu wenig Testdaten

- Zu wenig Zeit für die Spracherkennung eingeplant

## Empfohlene Maßnahmen

- Integration einer ML-basierten Spracherkennung

- Mehr Testdaten mit mehreren Sprechern und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen

## Lernpunkte

- Anspruchsvolle, aber lösbare technische Integration

- FFT allein ist durch eine hohe Fehleranfälligkeit unzuverlässig

- Mehr Zeit für die Programmierung der Spracherkennung einplanen

- Gute Teamarbeit ist wichtig