Risikoanalyse

| Projektbezeichnung | Spritzgussmaschinen Sprachsteuerung |
| --- | --- |
| Projektverantwortlicher |  |
| Verantwortlicher Risikoanalyse | Armin Anton |
| Erstellt am | 28.03.2025 |
| Zuletzt geändert | 28.03.2025 |
| Bearbeitungszustand | In Bearbeitung |
| Dokumentbezeichnung | Risikoanalyse |

Historie der Dokumentversionen

| Version | Datum | Autor | Änderungen/Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28.03.2025 | Armin Anton | Ersterstellung |

1 Einleitung:

Softwareprojekte können oft auf unerwartete Probleme stoßen. Diese entstehen durch technische Herausforderungen, Zeitdruck oder menschliche Faktoren. Eine Risikoanalyse hilft, solche Risiken frühzeitig zu erkennen, ihre Auswirkungen einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Das Ziel dieser Analyse ist es, das Projekt sicherer und stabiler zu machen. Durch eine sorgfältige Vorbereitung auf verschiedene Szenarien können Probleme vermieden oder ihre Auswirkungen verringert werden. Die folgende Untersuchung betrachtet die wichtigsten Risiken und gibt Empfehlungen, wie man sie minimieren kann.

Legende für Risikotabellen:

Wahrscheinlichkeit 0 - 100%

Kritikalität 0 - 10 (je höher desto kritischer)

0 -> hat keinen einfluss auf das Projekt

10 -> bringt das Projekt zum scheitern

2 Prozessrisiken:

| Risiko | Warschein- lichkeit | Kritikalität | Vermeidungs- Maßnahmen | Maßnahmen beim Eintreffen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 Projektrisiken:

| Risiko | Warschein- lichkeit | Kritikalität | Vermeidungs- Maßnahmen | Maßnahmen beim Eintreffen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ein oder mehrere Teammitglieder werden Krank | 25 % | 3-9 abhängig von anzahl an Fällen | Es muss genug Zeit eingeplant werden für Ausfälle. | Mit der Fehlenden person kommunizieren falls möglich Home Office |
| Fehleinschätzung der Zeit | 40% | 8 | Frühzeitig mit verschiedenen Aufgaben anfangen | “Überstunden” Mehr Termine zum Arbeiten am Projekt ausmachen, Aufgabenverteilung überdenken |
| Streit unter Teammitgliedern | 25% | 3 | Discord-Server mit Kommunikationsmöglichkeiten um missverständnisse zu hemmen | neutrale Person schlichtet den Streit / gibt vorschläge für verbesserungen |

4 Produktrisiken:

| Risiko | Warschein- lichkeit | Kritikalität | Vermeidungs- Maßnahmen | Maßnahmen beim Eintreffen |
| --- | --- | --- | --- | --- |